Dubicze Cerkiewne 11.04.2024r.

ZP.271.8.2024WP

W związku ogłoszeniem w dniu 10 kwietnia 20224r. zapytania ofertowego na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Prace remontowe cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku" Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w zapisach dotyczących zakresu prac objętych zapytaniem, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

1. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej podłogi w tym:

- demontaż istniejących listew przypodłogowych drewnianych w kolorze brązowym

- demontaż wykładzin podłogowych

- miejscowy demontaż deski podłogowej w celu umożliwienia wejścia pod istniejącą podłogę ( według rzutu ułożenia deski podłogowej)

- legarowanie istniejących legarów ( przeprowadzone będzie od spodu istniejącej podłogi)

- badanie stanu technicznego legarów drewnianych; należy dokonać przeglądu stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany zniszczonych elementów konstrukcji należy powiadomić PWKZ w celu ustalenia dalszego toku postępowania

- impregnacja legarów środkami przeciw szkodnikom i zabezpieczającymi od wilgoci

- ułożenie podkładów akustycznych o gr 3mm na istniejącą deskę podłogową

- ułożenie nowych desek podłogowych o wymiarach 15cm x 250cm i grubości 22mm na maty akustyczne

- zabezpieczenie nowo położonej deski podłogowej preparatem lakieru podkładowego SUPER GRUNT HARTZLACK, a następnie położenie lakieru HARTZLACH LAKIER SUPER STRONG HS PÓŁMAT w trzech warstwach bądź preparatami  o równoważnych parametrach

- ponowny montaż listew przypodłogowych

- wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

2. Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian

Proboszcz Parafii Prawosławnej  w Werstoku

Ks.. Paweł Kuczyński